BÀI TẬP THỰC HÀNH 2:
PHÂN LOẠI ƯU TIÊN MoSCoW VÀ XÂY DỰNG DEFINITION OF DONE

PHẦN 1: PHÂN LOẠI BACKLOG THEO KỸ THUẬT MoSCoW (Bước 1)

| Nhóm ưu tiên MoSCoW | Mã US | Tên User Story | Giải thích lý do xếp nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| M – Must have (Bắt buộc phải có) | US-01 | Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại | Bắt buộc để định danh khách hàng, lưu địa chỉ giao hàng và quản lý đơn hàng. |
| M – Must have (Bắt buộc phải có) | US-02 | Chọn siêu thị trong bán kính 3km | Bắt buộc để xác định nguồn hàng và phạm vi phục vụ đi chợ hộ khả thi. |
| M – Must have (Bắt buộc phải có) | US-04 | Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ | Luồng nghiệp vụ cốt lõi nhất để khách hàng chọn mua món hàng và tạo đơn. |
| M – Must have (Bắt buộc phải có) | US-05 | Tính tổng tiền đơn + phí giao hàng tự động | Bắt buộc để minh bạch chi phí thanh toán và tạo doanh thu cho đơn hàng. |
| S – Should have (Nên có) | US-03 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên | Rất quan trọng giúp khách tìm món hàng nhanh hơn, nhưng nếu thiếu ở những ngày đầu khách vẫn có thể duyệt theo danh mục sản phẩm. |
| S – Should have (Nên có) | US-06 | Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa | Gia tăng tiện ích thanh toán, nhưng chưa bắt buộc ở mức sống còn vì Release 1.0 vẫn cho phép trả tiền mặt khi nhận hàng (COD). |
| S – Should have (Nên có) | US-07 | Áp dụng mã freeship | Tính năng khuyến mãi quan trọng để thu hút người dùng mới sau khi luồng đặt đơn cốt lõi đã chạy ổn định. |
| S – Should have (Nên có) | US-09 | Đánh giá người đi chợ hộ 5 sao | Nên có để kiểm soát chất lượng dịch vụ của shipper, nhưng không làm gián đoạn luồng mua hàng nếu bổ sung ở Sprint 2. |
| C – Could have (Có thể có) | US-08 | Chat với người đi chợ hộ | Tiện ích bổ sung; nếu chưa kịp làm trong Sprint thì người đi chợ hộ vẫn có thể gọi điện trực tiếp qua số điện thoại ở US-01. |
| C – Could have (Có thể có) | US-10 | Chọn người đi chợ hộ yêu thích | Tính năng gia tăng trải nghiệm cá nhân hóa, thiếu nó khách hàng vẫn đặt đơn bình thường; chỉ làm khi còn dư thời gian cuối Sprint. |
| W – Won't have (Chưa làm ở Release này) | US-11 | Đặt đơn đi chợ định kỳ hàng tuần | Nghiệp vụ lập lịch tự động phức tạp, cần lượng người dùng trung thành ổn định mới phát huy tác dụng. |
| W – Won't have (Chưa làm ở Release này) | US-12 | Mở rộng sang dịch vụ giao thuốc | Khác biệt hoàn toàn về quy trình pháp lý dược phẩm và đối tác nhà thuốc, vượt quá nguồn lực 5 người trong 2 Sprint. |

PHẦN 2: LÝ GIẢI NHÓM MUST HAVE & XÁC ĐỊNH PHẠM VI MVP (Bước 2 & Bước 3)

1. Lý giải tính bắt buộc của từng User Story nhóm Must have (Bước 2)

US-01 (Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại): Nếu thiếu chức năng này, hệ thống không thể xác định danh tính cùng thông tin liên lạc của người mua để giao hàng, dẫn đến ứng dụng không thể vận hành thực tế.

US-02 (Chọn siêu thị trong bán kính 3km): Nếu thiếu chức năng này, khách hàng không có nguồn danh mục hàng hóa theo vị trí để chọn mua và người đi chợ hộ không biết phải đến siêu thị nào, khiến ứng dụng không thể vận hành.

US-04 (Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ): Nếu thiếu chức năng này, người dùng không thể gom sản phẩm và gửi yêu cầu mua hàng lên hệ thống, làm mất hoàn toàn giá trị cốt lõi của ứng dụng đi chợ hộ nên không thể phát hành.

US-05 (Tính tổng tiền đơn + phí giao hàng tự động): Nếu thiếu chức năng này, khách hàng và người giao hàng không biết số tiền chính xác cần thanh toán khi giao nhận tiền mặt, khiến giao dịch không thể hoàn tất và ứng dụng không thể phát hành.

2. Tập MVP (Minimum Viable Product) của Release 1.0 (Bước 3)

Số lượng User Story thuộc tập MVP: Đúng 04 User Story cốt lõi bao gồm:

US-01: Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại

US-02: Chọn siêu thị trong bán kính 3km

US-04: Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ

US-05: Tính tổng tiền đơn + phí giao hàng tự động (kết hợp phương thức trả tiền mặt khi nhận hàng - COD)

PHẦN 3: KẾ HOẠCH CHO NHÓM WON'T HAVE (Bước 4)

| Mã US | Tên User Story | Dự kiến đưa vào bản Release | Điều kiện để xem xét phát triển lại |
| --- | --- | --- | --- |
| US-11 | Đặt đơn đi chợ định kỳ hàng tuần | Release 2.0 | Khi ứng dụng GoMart đã vận hành ổn định sau Release 1.0, đạt tỷ lệ khách hàng quay lại đặt đơn hàng tuần từ 30% trở lên và cổng thanh toán tự động/thẻ (US-06) đã hoạt động trơn tru. |
| US-12 | Mở rộng sang dịch vụ giao thuốc | Release 3.0 | Khi bài toán vận hành đội ngũ đi chợ siêu thị đã hoàn thiện, công ty hoàn tất giấy phép pháp lý về vận chuyển dược phẩm và ký kết hợp tác thành công với ít nhất 1 chuỗi nhà thuốc lớn. |

PHẦN 4: BẢNG DEFINITION OF DONE (DoD) CỦA SPRINT (Bước 5)

(Áp dụng chung cho mọi User Story trong Sprint, phù hợp với quy mô Scrum Team 5 thành viên)

| STT | Hạng mục kiểm tra | Tiêu chuẩn hoàn thành (Definition of Done) | Người chịu trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất lượng mã nguồn (Code Review) | Toàn bộ source code của User Story phải tuân thủ Coding Convention của team, được đẩy lên nhánh Git chung và được review, phê duyệt (Approve) bởi ít nhất 1 lập trình viên khác trong nhóm trước khi merge. | Developers |
| 2 | Kiểm thử đơn vị (Unit Test) | Các hàm xử lý logic nghiệp vụ chính phải được viết Unit Test đầy đủ, chạy Pass 100% và đảm bảo độ bao phủ mã nguồn (Code Coverage) đạt trên 70%. | Developers |
| 3 | Kiểm thử chức năng & Nghiệm thu AC | Chức năng đã vượt qua toàn bộ các kịch bản Acceptance Criteria (AC) tương ứng của User Story đó; không còn lỗi (Bug) mức độ Critical (Nghiêm trọng) hoặc Major (Lớn). | Tester / QA trong team |
| 4 | Triển khai môi trường Staging | Tính năng đã được build và tích hợp thành công lên môi trường thử nghiệm (Staging), hoạt động ổn định trên cả thiết bị Android và iOS mà không làm hỏng các tính năng cũ. | Developers & Tester |
| 5 | Tài liệu & Nghiệm thu từ PO | Đã cập nhật tài liệu API/hướng dẫn cần thiết và được Product Owner trực tiếp trải nghiệm, xác nhận nghiệm thu (Accept) trên môi trường Staging trước khi kết thúc Sprint. | Product Owner & Scrum Team |

PHẦN 5: SO SÁNH ACCEPTANCE CRITERIA (AC) VÀ DEFINITION OF DONE (DoD) (Bước 6)

| Tiêu chí so sánh | Acceptance Criteria (AC) | Definition of Done (DoD) |
| --- | --- | --- |
| 1. Phạm vi áp dụng | Áp dụng riêng biệt cho từng User Story cụ thể (mỗi User Story có một bộ AC khác nhau). | Áp dụng chung và đồng nhất cho tất cả các User Story trong toàn bộ Sprint / Bản phát hành. |
| 2. Bản chất | Tập trung vào điều kiện nghiệp vụ và hành vi tính năng để trả lời câu hỏi: "Làm sao biết tính năng này đã giải quyết đúng nhu cầu của người dùng?". | Tập trung vào tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật và quy trình sản xuất để trả lời câu hỏi: "Làm sao biết hạng mục này đã đủ chất lượng để sẵn sàng phát hành (Shippable)?". |
| 3. Người quyết định | Product Owner (PO) là người quyết định chính (có sự thảo luận, góp ý từ Development Team). | Cả Scrum Team (Developers và Product Owner) cùng thảo luận, thống nhất và cam kết tuân thủ. |
| 4. Ví dụ từ GoMart | (Áp dụng riêng cho US-07): Khi đơn hàng có giá trị từ 150.000đ trở lên và tài khoản chưa dùng mã nào trong ngày, nhấn "Áp dụng" mã freeship sẽ được giảm 25.000đ phí giao hàng. | (Áp dụng cho mọi US từ US-01 đến US-12): Code phải được ít nhất 1 thành viên khác review, độ bao phủ Unit Test đạt trên 70%, đã deploy lên Staging và không còn bug Critical/Major. |

PHẦN 6: PHÂN LOẠI 4 PHÁT BIỂU THỰC TẾ (Bước 7)

| STT | Nội dung phát biểu | Phân loại (AC hay DoD) | Giải thích ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | "Khi bấm Đặt đơn, hệ thống hiển thị mã đơn hàng trong vòng 3 giây" | AC (Acceptance Criteria) | Đây là yêu cầu nghiệm thu hành vi cụ thể gắn riêng với tính năng đặt đơn (US-04). |
| (2) | "Toàn bộ code phải được review bởi ít nhất 1 thành viên khác" | DoD (Definition of Done) | Đây là quy chuẩn chất lượng kỹ thuật áp dụng chung cho mọi User Story trong Sprint. |
| (3) | "Độ bao phủ unit test của sprint đạt trên 70%" | DoD (Definition of Done) | Đây là thước đo chất lượng kiểm thử chung cho toàn bộ mã nguồn của Sprint, không phụ thuộc vào nghiệp vụ của riêng lẻ một User Story nào. |
| (4) | "Khi đơn chưa đủ 150.000đ, hệ thống ẩn nút Áp dụng mã freeship" | AC (Acceptance Criteria) | Đây là ràng buộc nghiệp vụ kiểm thử riêng của tính năng áp dụng mã freeship (US-07). |